#### Møtereferat

**Arbeidsområde/Prosjekt** : Utvikling av Dikemark idrettspark – oppstartmøte plan

**Dato/tid** : 20. august kl. 16.30 – 17.45

**Sted** : Jørgensløkkka 60

|  |  |
| --- | --- |
| **Deltagere:** | Anita Hvesser, Lene Johansen – Engelsrud vel |
|  | Dag A. Westgaard, Svein Karlsen – Asker Helsesportlag |
|  | Bjørn Olsen, Erling Langeland, John Bekkenes – Dikemark IF  Gry E. Garlie – AIR  Kjersti Østbye – AK, eiendom  Lisbeth S. Fjeldly, Bjørn Erik Olsen – AK, natur og idrett |

**Forfall** : Grethe K. Løvald – AK, plan og bygg

**Ansvarlig** : Lisbeth Stokke Fjeldly

**Referent** : Bjørn Erik Olsen

**Kopi** :

**L.nr./Saknr./Arkivkode Sted Dato**

5365915/156735/D11 Asker 25.08.2015

Virksomhetsleder Lisbet Stokke Fjeldly innledet med en presentasjon som vedlegges møtereferatet.

Foreningenes representanter ønsker å benytte arbeidsformen som foreslås, og bekrefter at man fra de respektive lagene ønsker å delta i denne prosessen.

Det ønskes en prosjektleder/prosjektkoordinator fra kommunen – man ser fra foreningenes side at det blir vanskelig å trekke en slik prosess basert på frivillighet.

Kommunen stiller økonomiske midler til rådighet for kjøp av nødvendige tjenester.

I dialogen ble det nevnt eksempler fra prosessen rundt saken om disposisjonsplan for Risenga idrettspark som positive elementer med overføringsverdi til arbeidet med plan for Dikemark/»Skrangla».

Vurdering av omfanget av foreninger som skal delta i prosjektgruppe;

* Engelsrud vel, Dikemark IF, Asker Helsesportlag, AIR, Asker kommune-natur og idrett, Asker kommune-plan og bygningsavd.
* Asker kommune-kommunalteknisk avdeling bidrar på forespørsel
* Det er enighet om å invitere inn Vardåsen vel
* Andre aktuelle foreninger/organisasjoner interesse som har lokal aktivitet; eksempelvis Vardåsen menighet, Dikemark-Ride og fritidsklubb, Asker Vannsportklubb fanges opp av høringsprosesser og AIR for idrettslagenes del.

Fremdrift;

AK avklarer hvem som kan ta rollen som prosjektleder/prosjektkoordinator, mål om å ha dette avklart i løpet av neste uke, altså innen fredag den 28. august.

Når prosjektgruppen møtes neste gang – selv fastsette mandat for prosjektgrppens arbeid;

* Kortsiktige tiltak
* Langsiktige tiltak som krever planmessig behandling
* Vurdering av fremtid arealdisponering
* Økonomi/finansiering av tiltak som foreslås